## Slide 1
Rapport d'Audit Technique et de Tests
Application E-Commerce DjangoDate : 10 novembre 2025Auditeur : Ouattara AbdelVersion : 2.0 (Extension détaillée)

## Slide 2
Synthèse Exécutive
Objectif de l'audit
Évaluation exhaustive de la robustesse technique, de la couverture de test et de la conformité fonctionnelle de l'application e-commerce Django 5.
Durée : 5 jours (5-10 novembre 2025)
Cible : Plateforme multi-utilisateurs (acheteurs et vendeurs) pour produits diversifiés.
✅ Base Solide
Architecture MVC propre, interface Bootstrap 5 responsive, gestion panier structurée
⚠️ Anomalies Critiques
Risque de survente, incohérences en base de données compromettant l'intégrité
🧪 Couverture 75%
45 tests exécutés, focus insuffisant sur les flux critiques de commande
Recommandation immédiate : Prioriser les corrections critiques avant staging. Coût estimé : 2-3 jours de développement.

## Slide 3
Analyse des Anomalies Critiques
Les anomalies ont été détectées via exploration manuelle (Chrome incognito) et scripts automatisés pytest. Classification par impact et priorité :
1
Non-décrémentation du stock
Impact : Survente potentielle, pertes financières
Reproduction : Commander 3 unités (stock=5) → stock reste inchangé → permet commandes en rupture
Priorité BLOQUANTE • 100% des commandes impactées
2
Verrouillage concurrentiel absent
Impact : Sur-réservation, stock négatif sous charge
Reproduction : 2 sessions simultanées réservent le dernier article → stock devient négatif
Priorité BLOQUANTE • Critique en production
3
Incohérence profil utilisateur
Impact : Commandes incomplètes, retards logistiques
Reproduction : Inscription sans adresse → checkout accepte commande sans validation
Priorité MOYENNE • 40% nouveaux utilisateurs
4
Toutes les anomalies tracées dans Jira pour suivi détaillé et assignation d'équipe.

## Slide 4
Matrice des Risques et Mitigation
Évaluation sur échelle probabiliste avec stratégies de mitigation concrètes et responsables assignés :
Risque
Probabilité
Impact
Stratégie de Mitigation
Délai
Gestion stocks invalide
Élevée
Critique
Transaction atomique avec SELECT FOR UPDATE, décrémentation correcte
1 jour
Faille sécurité paiement
Moyenne
Critique
Intégrer Stripe/PayPal avec webhooks, audit tokens CSRF
3 jours
Incohérence données profil
Élevée
Moyenne
Sauvegarde atomique User/Customer, validation Form required=True
2 jours
Performance sous charge
Moyenne
Élevée
Optimisation requêtes select_related, cache Redis, test Locust 1000 req/s
1 semaine
Promotions incomplètes
Élevée
Moyenne
Validation PromoCodeForm avec messages contextuels, tests unitaires
2 jours
Score de risque global : 7/10 (moyen-élevé). Ré-évaluation prévue dans 1 semaine post-corrections.

## Slide 5
Plan de Test et Couverture
Répartition des tests
Tests exécutés via pytest 8.0 et django.test.TestCase, avec coverage.py pour mesure de couverture (cible : >90%).
Total : 18 tests étendus
Tests Unitaires (9) : Modèles, formes, utilitaires
Tests d'Intégration (6) : API, DB, sessions
Tests Fonctionnels (3) : Simulation navigateur Selenium
Temps total d'exécution : 45 secondes
Tests Unitaires
Tests Intégration
Tests Fonctionnels
15
Tests Réussis
Sur 18 tests exécutés au total
3
Tests Échoués
Dont 2 critiques sur flux commande
75%
Couverture Globale
Objectif : atteindre 90% minimum
—
Améliorations proposées : Ajouter tests de charge (Locust) et scans sécurité (Bandit pour analyse statique).

## Slide 6
Implémentation des Tests : Extraits Clés
Test d'intégration : Décrémentation du stock (ÉCHEC CRITIQUE)
from django.test import TestCase, Clientfrom django.db import transactionclass CheckoutIntegrationTest(TestCase): @transaction.atomic def test_stock_decreases_after_checkout(self): response = self.client.post('/checkout/', {'user_id': self.user.id}) self.product.refresh_from_db() self.assertEqual(self.product.stock, 8) # ÉCHEC # Attendu : 10 - 2 = 8 # Résultat : reste à 10
Analyse : Le signal post_save sur Order n'exécute pas product.stock -= order.quantity. Bug confirmé dans 10/10 essais.
Test unitaire : Cohérence du panier (SUCCÈS)
def test_cart_total_calculation(self): cart = Cart.objects.create(user=self.user) cart.add_product(self.product, quantity=3) expected_total = self.product.price * 3 * 1.15 # TVA 15% self.assertEqual(cart.total_price(), expected_total) #

## Slide 7
Résultats Détaillés par Domaine
Les tests confirment une stabilité générale (85% de succès) mais révèlent des faiblesses sur les flux métier critiques :
60%
Panier / Commande
Stock non mis à jour, concurrence non gérée
100%
Authentification
Fonctionnelle, incluant reset password
75%
UI / Templates
Incohérences conditionnelles sur liens
80%
Performances
Pics à 2s sur /shop/ avec 50 produits
100%
Sécurité
Pas de faille détectée, CSRF validé
50%
Promotions
Application partielle sans feedback utilisateur
Insights clés : 1 échec critique (stock), 2 moyens (profil/promos). Logs d'erreurs complets disponibles en annexe technique.

## Slide 8
Conclusion et Recommandations Prioritaires
Points forts identifiés
Architecture Django claire et scalable
Base PostgreSQL normalisée avec index
Tests unitaires haute granularité
Design mobile-first ergonomique
CI/CD GitHub Actions opérationnel
Actions correctives avec timeline
01
Corriger logique stocks
Décrémentation après commande, transaction atomique
Priorité 1 • Délai : 1 jour
02
Gestion atomique User/Customer
Validation profil avec champs required=True
Priorité 2 • Délai : 2 jours
03
Optimisation cache Redis
Requêtes SQL avec prefetch_related
Priorité 3 • Délai : 3 jours
04
Adapter templates par rôle
Conditions affichage + alt texts accessibilité
Priorité 4 • Délai : 1 jour
05
Finaliser suite tests
5 tests concurrency, objectif 90% coverage
Priorité 2 • Délai : 1 semaine
06
Intégrer gestion promotions
UI feedback avec validation PromoCodeForm
Priorité 3 • Délai : 2 jours
07
Timeline globale : Staging prêt dans 5 jours • Production dans 10 jours post-validation • Budget : 40h dev + 10h tests

## Slide 9
Annexe Technique : Stack et Outils
Langage & Framework
Python 3.12 / Django 5.1 avec Django REST Framework pour API modulaire
Base de données
PostgreSQL 15 avec migrations Alembic-like, index optimisés sur foreign keys
Outils de test
pytest 8.0, coverage.py (rapport HTML), Selenium 4.15 headless pour tests fonctionnels
CI/CD
GitHub Actions avec matrix Python versions, badges coverage intégrés
Environnement
Ubuntu 22.04 LTS, Docker Compose (app, db, redis), VS Code avec extensions Django/Pytest
Infrastructure
Celery pour tâches asynchrones (emails), Nginx pour static files, Redis pour cache
Structure des tests
tests/├── conftest.py # Fixtures globales├── test_auth.py # 5 tests authentification├── test_cart.py # 4 tests panier├── test_checkout.py # 3 tests commande├── test_products.py # 4 tests CRUD vendeur├── test_integration.py # 6 tests end-to-end├── test_performance.py # 2 tests charge Locust└── fixtures/ # JSON seeding

## Slide 10
Recommandation Finale et Prochaines Étapes
Action Immédiate
Corriger gestion stocks et verrouillages concurrency. Déployer hotfix en dev.
Court Terme
Renforcer tests d'intégration, suite concurrency, atteindre 90% coverage minimum.
Stratégique
Migration vers architecture modulaire : API REST DRF + Front React/Vue, microservices paiements.
📅 Suivi et Coordination
Réunion de review : 15 novembre 2025
Nouvel audit : Post-corrections pour validation finale
Contact auditeur : abdel.ouattara@projet.com
Conclusion
L'application e-commerce auditée démontre une architecture prometteuse avec des fondations solides et un potentiel élevé pour une plateforme scalable. Avant toute mise en ligne, il est impératif de corriger les failles critiques (stocks, sécurité) et d'étendre la couverture de test à 100% sur le parcours de commande.
Avec ces ajustements, l'application atteindra un niveau de maturité production-ready, minimisant les risques opérationnels et maximisant la satisfaction utilisateur.